## Slide 1: Model Proses
Safitri Jaya

## Slide 2: Proses Perangkat Lunak
Spesifikasi Perangkat Lunak
  mendefinisikan fungsionalitas dan batasan operasi.
Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak
  merancang dan membuat perangkat lunak yang memenuhi persyaratan
Validasi Perangkat Lunak
  menjamin perangkat lunak berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan user.
Evolusi Perangkat Lunak
  mengembangkan perangkat lunak sesuai perubahan kebutuhan user.

## Slide 3: Model Proses Perangkat Lunak
Model proses perangkat lunak adalah representasi abstrak dari proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak yang umum atau disebut dengan paradigma umum antara lain:
Waterfall
Pengembangan Evolusioner
Pengembangan Sistem Formal
Pengembangan Berdasarkan Pemakaian Ulang

## Slide 4: Waterfall
Model ini pertama kali digunakan untuk pengembangan perangkat lunak (Royce, 1970) dan merupakan model software life cycle.
Analisis dan Definisi Persyaratan
Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak
Implementasi dan Pengujian Unit
Integrasi dan Pengujian Sistem
Operasi dan Pemeliharaan

## Slide 5
Waterfall

## Slide 6: Pengembangan Evolusioner
Pengembangan Eksplorasi:
  Sistem berubah dengan adanya fitur-fitur tambahan dari user.
Prototype yang dapat dibuang (Throw- Away):
  Memahami persyaratan user untuk mendapatkan definisi persyaratan yang lebih baik.

## Slide 7: Pengembangan Evolusioner
Penjelasan
Garis Besar
Penjelasan Garis Besar
Spesifikasi
Pengembangan
Validasi
Versi Awal
Versi Awal
Versi Menengah
Versi Menengah
Versi Akhir
Versi Akhir

## Slide 8: Pengembangan Evolusioner
Masalah-masalah dalam Pengembangan Evolusioner
Proses tidak dapat dilihat
Sistem seringkali mempunyai struktur yang tidak baik
Mungkin diperlukan alat bantu khusus
Model pengembangan evolusioner ini cocok untuk aplikasi yang kecil dan lifecycle yang pendek

## Slide 9: Pengembangan Sistem Formal
Pengembangan Sistem Formal mirip dengan Waterfall, hanya pendekatannya didasarkan pada transformasi matematis.
Biasanya model ini tidak berfokus pada pengujian tetapi pada keandalan sistem.
Perbedaan Pengembangan Sistem Formal dan Waterfall adalah:
  Spesifikasi persyaratan perangkat lunak dinyatakan dalan notasi matematika
  Proses pengembangan dilakukan melalui serangkaian proses transformasi

## Slide 10
Definisi Persyaratan
Spesifikasi Formal
Transformasi Formal
Integrasi Sistem
Spesifikasi
Formal
Spesifikasi Formal
Program
Program
R1
R1
R2
R2
R3
R3
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
T1
T4
Transformasi Formal T2 T3

## Slide 11: Pengembangan Berorientasi Pemakaian Ulang
Analisis Komponen
Modifikasi Persyaratan
Perancangan Sistem dengan Pemakaian Ulang
Pengembangan dan Integrasi

## Slide 12
Spesifikasi Persyaratan
Analisis Komponen
Modifikasi Persyaratan
Perancangan Sistem dengan Pemakaian Ulang
Pengembangan dan Integrasi
Validasi Sistem

## Slide 13: Iterasi Proses Software Lifecycle - Incremental
Pengembangan Incremental:
  Proses perangkat lunak dibagi menjadi serangkaian increment yang dikembangkan secara bergantian.
Pengembangan Spiral:
  Pengembangan sistem membentuk spiral proses, dengan spiral luar adalah sistem pengembangan akhir.

## Slide 14
Defenisi Persyaratan
Terapkan Persyaratan
Rancang Arsitektur Sistem
Kembangkan Pembagian Sistem
Validasi Increment
Validasi Sistem
Sistem Akhir
Integrasi Increment

## Slide 15: Keuntungan Pengembangan Incremental
User tidak perlu menunggu seluruh sistem dikirimkan, karena increment pertama mempunyai persyaratan kritis dan perangkat lunak segera dapat digunakan.
User dapat memakai increment pertama sebagai prototype
Resiko kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah
Pengujian paling ketat diberlakukan pada increment pertama.

## Slide 16: Pengembangan Spiral
Empat Sektor Spiral:
Penentuan Tujuan
Penilaian dan Pengurangan Resiko
Pengembangan dan Validasi
Perencanaan

## Slide 17
Spiral

## Slide 18: Fase Utama Persyaratan Perangkat Lunak
Studi Kelayakan
Elisitasi dan Analisis Persyaratan
Spesifikasi Persyaratan
Validasi Persyaratan

## Slide 19
Studi Kelayakan
Laporan
Kelayakan
Laporan Kelayakan
Model Sistem
Model Sistem
Persyaratan
User dan Sistem
Persyaratan User dan Sistem
Dokumen
Persyaratan
Dokumen Persyaratan
Analisis Persyaratan
Spesifikasi Persyaratan
Validasi Persyaratan
Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak

## Slide 20: Kegiatan Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan Arsitektural
Spesifikasi Abstrak
Perancangan Interface
Perancangan Komponen
Perancangan Struktur Data
Perancangan Algoritma

## Slide 21
Spesifikasi Persyaratan
Perancangan Arsitektural
Spesifikasi Abstrak
Perancangan Interface
Perancangan Komponen
Perancangan Struktur Data
Perancangan Algoritma
Arsitektur
Sistem
Arsitektur Sistem
Spesifikasi
Perangkat Lunak
Spesifikasi Perangkat Lunak
Spesifikasi
Interface
Spesifikasi Interface
Spesifikasi
Komponen
Spesifikasi Komponen
Spesifikasi
Struktur data
Spesifikasi Struktur data
Spesifikasi
Algoritma
Spesifikasi Algoritma
Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak

## Slide 22: Metode Perancangan
Model Aliran Data
  DAD, DFD
Model Entity Relational
  ERD
Model Struktural
  Flow Chart
Model Berorientasi Obyek
  Class Diagram

## Slide 23: Proses Debug Error
Cari lokasi error
Rancang perbaikan error
Perbaiki error
Uji ulang program

## Slide 24: Validasi Perangkat Lunak
Pengujian Unit
Pengujian Modul
Pengujian Sub Sistem
Pengujian Alpha (UAT)
Pengujian Beta
Pengujian
Integrasi
Pengujian Komponen
Pengujian User