## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK TI
PERTEMUAN KE 6
SAFITRI JAYA, S.Kom, M.T.I
SEMESTER GANJIL TA 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

## Slide 2: Proses dan sistematika perencanaan proyek
Menyusun suatu perencanaan yang lengkap minimal meliputi :
Menentukan tujuan
Menentukan sasaran
Mengkaji posisi awal terhadap tujuan
Memilih alternatif
Menyusun rangkaian langkah mencapai tujuan

## Slide 3: Perencanaan dasar dan pengendalian
Anggaran
Biaya
Standar mutu

## Slide 4: Hirarki perencanaan
Menentukan tujuan dan sasaran
Merumuskan perencanaan strategis
Menjabarkan perencanaan operasional
Merumuskan jawaban dari setiap permasalahan

## Slide 5: Perencanaan strategis
Go or not to go bagi kelanjutan proyek
Menentukan filosofi desain
Menentukan bobot sasaran pokok
Memilih macam kontrak
Menentukan mekanisme pelaksanaan, yaitu memilih antara dikerjakan sendiri, memakai jasa kontraktor/konsultan atau kombinasi

## Slide 6: Perencanaan operasional
Perencanaan lingkup proyek dan penyusunan rencana kerja
Rancangan organisasi yang akan menangani proyek
Rencana jadwal kegiatan
Perkiraan biaya atau anggaran
Proyeksi keperluan tenaga kerja, material dan peralatan