## Slide 1: Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Safitri Jaya

## Slide 2: Latar Belakang
Proyek TI sering mengalami kegagalan, baik dilihat dari sisi tujuan, biaya, atau waktu yang telah ditetapkan.
Beberapa proyek TI mengalami perubahan pada saat pelaksanaan.
Hasil yang diperoleh customer lebih rendah dari yang telah ditetapkan

## Slide 3: Pengertian Proyek
Usaha/pekerjaan sementara yang dilakukan untuk membuat sebuah produk, servis atau hasil yang unik
[Information Technology Project Management, 4th ed, Kathy Schwalbe]
Usaha terkoordinasi, menggunakan kombinasi manusia, teknik, administrasi dan keuangan, dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik dalam jangka waktu tertentu.
[Managing Information Technology Projects, Graham McLeod & Derek Smith]

## Slide 4: Lanjutan..
Proyek Sederetan pekerjaan yang berhubungan yang biasanya diarahkan menuju suatu hasil yang besar dan membutuhkan sejumlah periode waktu yang signifikan untuk pelaksanaannya.
Manajemen Proyek Perencanaan, pengarahan, dan pengendalian sumber-sumber (manusia, peralatan, material) untuk memenuhi batasan teknis, biaya, dan waktu dari proyek

## Slide 5: Beberapa Pertimbangan Pengadaan Proyek TI
Mendukung sasaran bisnis eksternal
Memiliki IRR (Internal Rate of Return) yang baik
Mendukung sasaran bisnis internal
Memiliki NPV (Net Present Value) yang baik
Memiliki periode pengembalian yang layak
Meningkatkan nilai kompetitif sistem
Mendukung pengambilan keputusan manajemen

## Slide 6: Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa atau hasil yang unik
Karakteristik sebuah proyek :
  Diawali pada waktu tertentu
  Ditetapkan dengan pasti baik tujuan maupun lingkup kerja
  Ditetapkan dengan baik hasil/produknya, termasuk kriteria performansi produk
  Ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian proyek
  Ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian
Sifat proyek
  Memiliki tujuan yang unik.
  Berlangsung sementara.
  Membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang
  Memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penentu dalam hal finansial dan sasaran proyek
  Mengandung ketidakpastian, karena lingkungan proyek dapat berubah dan proyek harus meresponnya.

## Slide 7: Contoh proyek IT
Penambahan fitur baru pada sebuah aplikasi sebagai bagian dari pengembangan/rekayasa perangkat lunak
Pengembangan sistem baru untuk optimalisasi sebuah mekanisme proses bisnis pada sebuah perusahaan
Perbaikan infrastruktur teknologi pada sebuah perusahaan
Peningkatan mekanisme pengamanan informasi dari suatu perusahaan

## Slide 8: Manajemen dan Manajemen Proyek
Manajemen
Merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan, dan mengendalikan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Unsur : 5M
Man
Material
Machine
  (termasuk pelayanan, fasilitas dan energi)
Money
Method
Manajemen proyek
Merupakan sarana untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengontrol kegiatan, sumber daya dalam proyek
Parameter proyek BMW : Biaya – Mutu – Waktu

## Slide 9: Tujuan Manajemen Proyek
Efisiensi (biaya, sumber daya, & waktu)
Kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan scope, biaya, sumber daya & waktu yang telah ditentukan
Meningkatkan kualitas
Meningkatkan produktifitas
Dapat menekan resiko yang timbul
Koordinasi internal menjadi lebih baik
Meningkatkan semangat, tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim

## Slide 10: Atribut Proyek
Mempunyai tujuan yang unik
Setiap proyek harus mempunyai tujuan (objective) yang terdefinisi dengan baik.
Bersifat sementara
Dibangun berdasarkan progressive elaboration
Membutuhkan sumber daya dari berbagai area
Mempunyai pelanggan utama/sponsor proyek
Bersifat uncertainty

## Slide 11: Karakteristik Proyek TI
Risiko dan ketidakpastian tertinggi terjadi di awal proyek
Kemampuan terbesar stakeholder untuk mempengaruhi proyek terjadi di awal proyek
Biaya dan level staf yang lebih rendah di awal proyek dan meningkat semakin tinggi menuju akhir proyek

## Slide 12: Proyek Yang Baik
Idealnya, Suatu proyek yang baik adalah proyek yang dapat selesai tepat waktu (time) dengan budget yang telah direncanakan sebelumnya (cost) sesuai dengan cakupan pekerjaan yang disetujui (scope) dengan kualitas yang diharapkan / ditentukan sebelumnya (quality)

## Slide 13: Project Stakeholders adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek
Yang termasuk stakeholder :
Sponsor proyek
Manajer proyek
Tim proyek
Staff pendukung
Customer
User/pengguna
Supplier/pemasok

## Slide 14: 9 Area Pengetahuan Manajemen Proyek harus mendeskripsikan kompetensi kunci yang harus dikembangkan seorang manajer proyek
Empat pilar area pengetahuan menuntun pada tujuantujuan proyek spesifik (scope, waktu, biaya, dan kualitas)
Empat area pengetahuan yang memfasilitasi adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan proyek (manajemen sumber daya manusia, komunikasi, resiko, dan keadaan)
Project integration management mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 8 area pengetahuan lainnya.
Semua area pengetahuan tersebut penting

## Slide 15: 9 Area Manajemen Proyek
Project integration management
  memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek secara efektif dikoordinasikan.
Project scope management
  untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan dimasukkan.
Project time management
  menyediakan jadwal proyek yang efektif
Project cost management
  untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengontrol anggaran
Project quality management
  untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional sudah terpenuhi.
Project human resource management
  mengembangkan dan mempekerjakan personil yang efektif.
Project communications management
  untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal yang efektif.
Project risk management
  untuk menganalisa dan mengurangi risiko potensial.
Project procurement management
  untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber eksternal.

## Slide 16: Pandangan Sistem Manajemen Proyek
Suatu proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas
Manajer proyek perlu mengambil pandangan proyek yang standar dan memahami bagaimana berhubungan dengan organisasi yang lebih besar
Manajer senior harus memastikan proyek-proyek terus mendukung kebutuhan bisnis saat ini

## Slide 17: Kriteria Keberhasilan Proyek
Menentukan definisi tujuan (goal definition) yang jelas, maksudnya seberapa besar proyek yang akan dilaksanakan serta kebutuhan apa yang diperlukan oleh semua orang yang terlibat dalam pembuatan proyek.
Hasil dari proyek tersebut dapat diterima oleh pelanggan, deadline yang tepat, serta sesuai anggaran atau tidak melebihi budget.
Komitmen yang kuat pada suatu proyek, maksudnya proyek yang berhasil adalah proyek yang dapat memiliki komitmen dalam hal manajemen dan organisasi dalam sebuah proyek. Sesuai yang direncanakan maksudnya tidak mengambil jalan pintas dalam sebuah proyek. Terlihat dari harapan-harapan yang membangun di sebuah tim yang menangani proyek.
Cakupan (scope) proyek yang digarap sewajarnya, biasanya proyek yang berhasill memliki cakupan (scope) yang jelas, tidak serakah dan hasilnya pun sempurna.

## Slide 18: Lanjutan…
Biaya yang dikeluarkan ketika proyek terselesaikan tidak jauh dari rencana awal, maksudnya jangan sampai biaya yang dikeluarkan sudah besar, akan tetapi kualitas dari hasil sebuah proyek mengecewakan. Atau biaya yang dikeluarkan sudah banyak hasil proyeknya telat waktu.
Kualitas yang baik, maksudnya ketika dilakukan proses pengujian hasil proyek sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan sampai hasil dari sebuah proyek cepat, tapi kualitasnya dikorbankan.
Keterampilan sumber daya manusia, maksudnya diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi yang unggul atau ahli didalam bidangnya. SDM yang mempunyai jiwa disiplin tepat waktu, dapat membuat lingkungan kerja yang kondusif, serta pekerja yang dapat diatur oleh manajer.

## Slide 19: Lanjutan
Komunikasi yang baik, mampu menjalin hubungan secara terus menerus kepada pemilik dan pengguna. Dan tidak menutup kemungkinan proyek yang berhasil adalah tim yang dapat menjalin komunikasi sesama tim.
Resiko yang ditimbulkandari sebuah proyek kecil, sebisa mungkin proyek yang dijalankan tidak menimbulkan resiko. Diharapkan seminimal mungkin resiko terjadi dalam sebuah proyek.
Hasil dari sebuah proyek diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru diperusahaan dalam artikata malah menyulitkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

## Slide 20: Faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek
Faktor keberhasilan (CHAOS, 1995)
Keterlibatan user
Misi proyek yang jelas
Pernyataan kebutuhan proyek yang jelas
Perencanaan proyek yang matang
Faktor kegagalan (William V. Leban)
Lemahnya defenisi
Ketidakjelasan ruang lingkup

## Slide 21: Defenisi
Ruang lingkup mendefenisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk/tidak termasuk dalam proyek.
Ruang lingkup meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek.
Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya

## Slide 22
Scope Proyek dalam siklus hidup proyek
Initiating
Strategic Planning
Project Selection
Planning
Scope Planning
Scope Definition
Executing
Controlling
Closing
Scope Verification
Scope Change Control

## Slide 23: Proses pada Manajemen Ruang Lingkup (Siklus hidup proyek)
Inisiasi : memulai proyek atau melanjutkan fase sebelumnya
Perencanaan ruang lingkup proyek
Pendefenisian ruang lingkup proyek
Membangun WBS (Work breakdown structure)
  adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarakis. WBS digunakan untuk melakukan Breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik.
Verifikasi ruang lingkup proyek
Kendali perubahan ruang lingkup proyek

## Slide 24: Manajemen Ruang Lingkup pada Tahapan Initiating
Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek.
Output dari tahap ini berupa project chapter (bagan proyek) yang merupakan dokumen utama identitas proyek, sekaligus merupakan ringkasan proyek.
Inisiasi proyek : perencanaan strategis dan seleksi proyek
  Identifikasi proyek-proyek potensial
  Pemahaman terhadap rencana strategis organisasi (analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
  Memahami area bisnis (keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi)
  Menggunakan metode realitis dalam melakukan seleksi proyek
  Pembuatan bagan proyek

## Slide 25: Identifikasi proyek-proyek IT
Perencanaan strategis teknologi informasi
  Menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi.
Analisis area bisnis
  Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan / kompetitifnya menggunakan teknologi informasi.
Perencanaan proyek
  Menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan scope proyek, manfaat dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis.
Alokasi sumberdaya
  Memilih proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek.

## Slide 26: Metode Seleksi Proyek
Fokus pada kebutuhan organisasi
  Kebutuhan (need)
  Pembiayaan (funding)
  Dukungan (will)
2. Kategorisasi proyek TI
Problem Solving
Opportunity
Directive (berorientasi pada perilaku customer)