## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK TI
PERTEMUAN KE 1
SAFITRI JAYA, S.Kom, M.T.I
SEMESTER GANJIL TA 2018/2019
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

## Slide 2: KONTRAK PERKULIAHAN
SKS MK : 3 SKS
LAMA PERKULIAHAN : 150 Menit
JUMLAH TM : 14 PERTEMUAN (7 SEBELUM UTS DAN 7 SETELAH UTS)
PELAKSANAAN UTS : 15-19 OKTOBER 2018
PELAKSANAAN UAS : 17 – 21 DESEMBER 2018
JADWAL KULIAH : Rabu, PKL 12.50 – 15.20 WIB
TOLERANSI KETERLAMBATAN : 15 MENIT, > 15 MENIT ABSEN NIHIL
SYARAT IKUT UJIAN : ABSENSI MINIMAL 75 % (4X ABSEN)
PENILAIAN : 10% ABSENSI, 20% TUGAS, 35% UTS, 35% UAS
ALAT KOMUNIKASI : SILENT/MODE GETAR SELAMA PERKULIAHAN BERLANGSUNG
KEWAJIBAN ALAT BM : LOG BOOK, BUKU AJAR (MANAJEMEN PROYEK, PROF.DR.H.ENDANG SOETARTI)
EMAIL : SAFITRI.JAYA@UPJ.AC.ID

## Slide 3: GAMBARAN UMUM
Proyek TI merupakan investasi dari perusahaan atau organisasi
Setiap implementasi proyek TI memerlukan komitmen waktu, biaya, dan sumber daya dengan ekspektasi tertentu
Ilmu Manajemen Proyek TI relatif baru dan bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan
Manajemen Proyek TI tidak sama dengan manajemen proyek lain (proses, tools, teknik berbeda)
Manajemen Proyek TI berkembang seiring dengan perkembangan era komputer untuk bisnis/organisasi

## Slide 4: 3 ERA KOMPUTER
3 Era dominan penggunaan komputer (Richard Nolan, Harvar Professor):
Era EDP (Electronic Data Processing), di awal 1960-an
Karakteristik komputer mainframe dan minicomputer yang terpusat
Proyek TI fokus pada otomasi proses yang bersifat transaksional
Karakteristik Proyek TI yang terstruktur, proses bisnis tetap, waktu yang relatif panjang.
Era PC (Personal Computer), di awal 1980-an
Permulaan dari area mikro
PC dapat dibeli oleh semua bagian dan tidak terkontrol oleh Tim TI
Data tersebar di masing-masing PC dan masing-masing bagian organisasi
Proyek TI fokus pada sudut pandang organisasi keseluruhan, sehinga regulasi, standar, dan kontrol dapat diaplikasikan untuk semua sistem yang ada pada organisasi tersebut
Waktu proyek yang lebih pendek dan kebutuhan antar fungsi lebih diperhatikan

## Slide 5: 3 ERA KOMPUTER
Era Network (Jaringan Komputer), di tahun 1995
Proyek TI fokus pada pembangunan infrastruktur TI yang dapat mendukung banyak rekan bisnis, aliansi, penyedia jasa, dan konsumen
Arsitektur jaringan harus bersifat fleksibel sehingga dapat mendukung jumlah pengguna yang banyak ataupun sedikit
Muncul konvergensi dijital, dimana data, suara, gambar, dan video menjadi satu sehingga menghasilkan produk atau layanan baru untuk konsumen
Tim Proyek TI dituntut untuk memahami karakteristik organisasi serta lingkungannya yang kompetitif
Setelah Y2K (Tahun 2000), Enterprise Resource Planning (ERP), Electronic Commerce (E-Commerce), dan Customer Relationship Management (CRM) menjadi Proyek TI paling utama di setiap perusahaan

## Slide 6: Manajemen Proyek TI Saat Ini
Era Globalisasi (Thomas L. Friedman 2007) merupakan kombinasi dari kemajuan teknologi dan batasan politik yang lebih rendah
Proyek TI bersifat dinamis, geografis yang berbeda, serta etnis yang bervariasi
Risiko akan lebih tinggi namun penghargaan jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya
Dibutuhkan kemampuan teknis, non-teknis, dan keahlian manajemen proyek untuk mencapai keberhasilan proyek TI
Keputusan untuk pembiayaan proyek TI sangat bergantung pada nilai/hasil yang diperoleh setelah proyek TI selesai

## Slide 7: CHAOS Report (Standish Group)
Berdasarkan survey proyek TI yang dilakukan oleh Standish Group dari tahun 1994-2008
Sukses : tepat waktu, sesuai rencana biaya, semua kebutuhan terpenuhi
Terkendala : terlambat, melebihi rencana biaya, kebutuhan tidak terpenuhi semua
Gagal : proyek batal atau tidak digunakan sama sekali
IT PROJECT | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008
SUKSES | 16% | 27% | 26% | 28% | 34% | 29% | 35% | 32%
TERKENDALA | 31% | 40% | 28% | 23% | 15% | 53% | 19% | 44%
GAGAL | 53% | 33% | 46% | 49% | 51% | 18% | 46% | 24%

## Slide 8: Rangking Faktor Penentu Keberhasilan Proyek Hasil CHAOS Study
RANK | 1994 | 2001 | 2006 | 2008
1 | User involvement | Executive support | User involvement | User involvement
2 | Executive management support | User involvement | Executive management support | Executive support
3 | Clear statement of requirement | Experienced project manager | Clear bussiness objectives | Clear bussiness objectives
4 | Proper planning | Clear bussiness objectives | Optimizing scope | Emotional maturity
5 | Realistics expectations | Minimized scope | Agile process | Optimizing scope
6 | Smaller project milestones | Standard software infrastructure | Project management expertise | Agile process
7 | Competent staff | Firm basic requirements | Financial management | Project management expertise
8 | Ownership | Formal methodology | Skilled resources | Skilled resources
9 | Clear vision & objectives | Reliable estimates | Formal methodology | Execution
10 | Hard working, focused team | Other | Standard tools and infrastructure | Tools & infrastructure

## Slide 9: Manifesto CHAOS Study
Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Proyek :
Keterlibatan pengguna (user) user merupakan stakeholder yang sangat penting dan perlu komunikasi yang intensif dengan pengembang (developer)
Dukungan dari Manajemen (Eksekutif) Manajemen menentukan pembiayaan proyek, dukungan moril, serta mempercepat resolusi konflik
Obyektif bisnis yang jelas Stakeholder proyek harus fokus pada nilai utama pada proyek yang mendukung strategi perusahaan
Kematangan emosi Proyek merupakan perubahan pada organisasi yang terencana, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengelola emosi dan aksi setiap stakeholder
Optimalisasi Proyek TI menghasilkan sistem, proses dan orang menjadi lebih efisien dan efektif

## Slide 10: Manifesto CHAOS Study
Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Proyek :
Proses yang cekatan (agile) Proses agile mendukung hubungan antara pengguna dan developer dengan kerjasama tim, kolaborasi, dan kebutuhan yang berubah namun delivery tetap dilakukan secara cepat
Keahlian Manajemen Proyek Manajer Proyek harus memiliki pengetahuan manajemen proyek dan lingkungan organisasinya
Sumber daya yang memiliki keahlian Manajer Proyek harus dapat memilih dan mengatur sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam hal ini termasuk kemampuan untuk mengembangkan tim dan mengganti orang dalam tim
Eksekusi Diperlukan rencana yang realistis, serta kepemimpinan dan pengetahuan manajemen proyek yang baik untuk keberhasilan proyek
Alat (tools) dan Infrastruktur Diperlukan tools yang tepat serta keahlian dalam menggunakannya (contoh penggunaan Microsoft Project)

## Slide 11: Defenisi manajemen proyek
Berdasarkan PMBOK Guide edisi 4, 2008
Proyek adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan waktu tertentu
Manajemen Proyek adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan, keahlian, tools, dan teknik dalam aktifitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek
Manajer Proyek adalah orang yang ditugaskan oleh organisasi terkait untuk mencapai tujuan/obyektif proyek.

## Slide 12: Peran manajer proyek
Tugas dari manajer proyek sangat bervariasi namun pada dasarnya tanggung jawab Manajer Proyek ada pada perencanaan, pengaturan jadual, koordinasi, dan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan proyek
97% keberhasilan dari suatu proyek disebabkan oleh Manajer Proyek yang berpengalaman
Manajer proyek harus dapat menerima perubahan, memahami organisasi tempat dia bekerja, mampu memimpin tim

## Slide 13: 10 keahlian dan kompetensi penting bagi manajer proyek
People skills
Kepemimpinan
Mendengarkan
Integritas, etik, tingkah laku dan konsisten
Baik dalam membangun kepercayaan
Komunikasi verbal
Baik dalam membangun tim
Resolusi dan manajemen konflik
Berpikir kritis & problem solving
Pemahaman dalam prioritas

## Slide 14: 10 besar keahlian ti yang dibutuhkan

## Slide 15: Proyek stakeholder
Stakeholder merupakan orang-orang yang terlibat atau terkena dampak dari aktivitas dalam proyek
Project Sponsor
Project Manager
Project Team
Support Staff
Customer
User
Supplier
Opponents to the project

## Slide 16: Atribut manajemen proyek
Batasan Waktu (setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai)
Tujuan (setiap proyek memiliki tujuan yang harus dicapai)
Kepemilikan (setiap proyek harus memberikan suatu nilai untuk individu atau grup dalam suatu organisasi)
Sumber Daya (setiap proyek TI membutuhkan waktu, biaya, orang, dan teknologi)
Peran (saat ini proyek TI memerlukan individu dengan keahlian berbeda untuk peran yang berbeda)

## Slide 17: Atribut manajemen proyek
Risiko dan Asumsi (setiap proyek memiliki risiko internal dan eksternal; asumsi merupakan suatu bentuk risiko yang dikenal sebagai prediksi atau perkiraan
Pekerjaan yang saling bergantung (interdependent) proyek terdiri dari rangkaian pekerjaan/aktivitas dimana terdapat ketergantungan satu dengan yang lainnnya
Perubahan organisasi (proyek merupakan perubahan organisasi yang terencana, sehingga perubahan tersebut dipahami dan dilakukan manajemen perubahan yang baik)
Beroperasi pada lingkungan yang lebih luas (tim proyek perlu mengetahui budaya, lingkungan, politik, dan kesukaan dari organisasi dimana proyek berjalan)

## Slide 18: Tiga batasan proyek

## Slide 19: Siklus proyek secara umum

## Slide 20: Siklus proyek
Pendefinisian Tujuan Proyek
Fokus pada hasil proyek yang memberikan nilai untuk perusahaan atau organisasi
Perencanaan Proyek
Apa yang harus dilakukan, mengapa harus dilakukan, siapa yang melakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa besar biayanya, apa risikonya, bagaimana melakukan mitigasi risiko tersebut, dan bagaimana kita mengetahui jika proyek tersebut berhasil atau tidak

## Slide 21: Siklus proyek
Eksekusi Rencana
Implementasi dari rencana proyek dan pemantauan secara berkelanjutan,
Penutupan Proyek
Proses penutupan proyek secara formal dengan laporan dan presentasi kepada klien
Evaluasi Proyek
Melakukan evaluasi apakah proyek berhasil atau tidak, pelajaran apa yang dapat diambil, dan evaluasi terhadap tim proyek

## Slide 22: PMBOK
PMI (Project Management Institute) merupakan non-profit organisasi profesional, mendifinisikan 9 Area Pengetahuan yang diperlukan untuk memahami manajemen proyek
PMI menyediakan sertifikasi Project Management Professional (PMP)

## Slide 23: PMBOK
Manajemen Integrasi Proyek - Integrasi fokus dalam mengkoordinasikan rencana proyek, pengembangan, eksekusi, dan kontrol terhadap perubahan
Manajemen Ruang Lingkup Proyek - memberikan kepastian bahwa aktivitas proyek sudah terdefinisi secara lengkap dan akurat
Manajemen Waktu Proyek - penting dalam pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan jadual proyek
Manajemen Biaya Proyek - memastikan bahwa proyek selesai sesuai biaya yang dianggarkan
Manajemen Kualitas Proyek - fokus dalam memastikan hasil proyek telah sesuai atau melebih ekspektasi dari stakeholder

## Slide 24: PMBOK
Manajemen Sumber Daya Proyek - fokus dalam menyusun dan mengembangkan tim proyek serta memberikan respon yang tepat terhadap penyimpangan dalam tim
Manajemen Komunikasi Proyek - fokus dalam mengkomunikasikan informasi tentang proyek kepada stakeholder secara tepat waktu dan akurat
Manajemen Risiko Proyek - mengidentifikasi dan memberikan respon yang tepat terhadap risiko proyek yang ada
Manajemen Procurement Proyek - memastikan proses procurement untuk mendapatkan sumber daya (orang, hardware, software, dll) berjalan dengan tepat